Утверждаю:

 Глава Мирнинской сельской

 администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Айдимирова

 от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

«Дорожная карта»

По реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 на территории Мирнинского сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Прием заявок (предложений) от заинтересованных лиц по включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского сельского поселения на 2018-2022 годы» общественных и дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 году.  | Январь-февраль 2018 г. | Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, администрация Мирнинского сельского поселения |
| 2 | Заседание общественной комиссии, по включению территорий (дворовых, общественных) в муниципальную программу | Февраль 2018 г. | Общественная комиссия. |
| 3 | Утверждение дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского сельского поселения на 2018-2022 годы» территорий подлежащих благоустройству в 2018 году.  | февраль 2018 г. | Комитет по управлению имуществом Гордеевского района, отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, администрация Мирнинского сельского поселения |
| 4 | Общественное обсуждение дизайн-проектов и изменений вносимых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского сельского поселения на 2018-2022 годы» | с 19.02.2018-26.03.2018 г. | Общественная комиссия, администрация Мирнинского сельского поселения |
| 5  | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского сельского поселения на 2018-2022 годы» |  28.03.2018 г. | Общественная комиссия, администрация Мирнинского сельского поселения |
|  6 | Приобретение оборудования для детской площадки | Не позднее 10 июня | Администрация Мирнинского сельского поселения |
| 7 | Размещением оборудования и выполнение работ  | Июнь - сентябрь | администрация Мирнинского сельского поселения, МУП «Мирнинский Жилкомхох» |